Приложение № \_\_\_\_

к приказу Госкорпорации «Росатом»

от \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Реквизит, определяющий

 категорию доступа к сведениям

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Типовой государственный контракт \_\_\_\_\_\_\_

на выполнение работ по утилизации атомных подводных лодок (надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания)

***(наименование работы)***

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От имени Российской Федерации Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем « Головной исполнитель»**,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

 1. **Постоянная часть государственного контракта**

 1.1. Предмет государственного контракта

 1.1.1. Головной исполнитель обязуется выполнить работы по утилизации атомных подводных лодок (надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслуживания) (далее – АПЛ (НК с ЯЭУ, суда АТО)) и реализовать пригодные к вовлечению во вторичный оборот продукты утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, суда АТО) в соответствии с условиями государственного контракта и своевременно сдать Государственному заказчику ее результаты в порядке, установленном государственным контрактом, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить работы по утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) (далее – работы).

 1.1.2. Настоящий государственный контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа.

 1.2. Условия государственного контракта

 1.2.1. Работы по государственному контракту выполняются в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (приложение №1).

1.2.2. Головной исполнитель выполняет работы в полном соответствии с лицензионными требованиями и технической документацией и обеспечивает технологический процесс утилизации.

1. 2.3. Транспортировку АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) к месту проведения работ, с соблюдением необходимых мер безопасности и сохранности, обеспечивает Головной исполнитель.

1.2.4. Продукты утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО), пригодные к вовлечению во вторичный оборот, должны быть реализованы в порядке, установленном настоящим государственным контрактом. Денежные средства, полученные от реализации продуктов утилизации, после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежат перечислению в доход федерального бюджета. Токсичные отходы должны быть изолированы в установленном порядке. Жидкие радиоактивные отходы (далее – РАО) должны быть переработаны. Твердые РАО контейнированы, проведена их паспортизация, размещение на площадке хранения (или доставлены и переданы на хранение в пункт хранения РАО, определенный Государственным заказчиком).

 1.3. Права и обязанности Сторон

 1.3.1. Головной исполнитель вправе:

 а) привлекать по письменному согласованию с Государственным заказчиком на договорной основе к выполнению государственного контракта соисполнителей.

Головной исполнитель несет ответственность за действия соисполнителя, совершенные им в рамках выполнения работ по государственному контракту, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Головным исполнителем не освобождает Головного исполнителя от выполнения условий государственного контракта;

б) запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения работ информацию;

в) требовать своевременной оплаты выполненной работы в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

1.3.2. Головной исполнитель обязан:

а) принять АПЛ (НК с ЯЭУ, суда АТО) установленным порядком с оформлением Акта сдачи-приемки АПЛ на утилизацию. Акт сдачи-приемки АПЛ на утилизацию оформляется в трех экземплярах и находится:

первый экземпляр – у Государственного заказчика;

второй экземпляр – у Головного исполнителя;

третий экземпляр – в организации - судовладельце, которым осуществлялась передача АПЛ;

б) выполнить работы в соответствии с государственным контрактом и утвержденным техническим заданием (приложение № 1 к настоящему государственному контракту) в предусмотренный срок, в том числе провести независимую оценку стоимости продуктов утилизации и реализовать продукты утилизации в порядке, установленном настоящим государственным контрактом;

в) вести учет переданной АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО), а также вести отдельный (позаказный) учет полученных в результате их утилизации продуктов утилизации (по объему и номенклатуре);

г) обеспечить сохранность продуктов утилизации до момента их реализации в соответствии с условиями государственного контракта и перечислить в федеральный бюджет средства от реализации продуктов утилизации в соответствии с условиями настоящего государственного контракта;

д) предоставить Государственному заказчику и его представителю следующие отчетные документы:

- акт сдачи-приемки на утилизацию АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО);

- акт выполненной работы по утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО);

- отчет о выполненной работе;

- фотоматериалы, демонстрирующие выполнение работ (этапа работ) по настоящему государственному контракту;

- копия отчета независимого оценщика, заверенная надлежащим образом;

- подписанный Акт сдачи – приемки работ (этапа работ) по утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО), выполненной по настоящему государственному контракту;

- отчет о средствах, полученных от реализации продуктов утилизации и перечислении их в доход бюджета;

- финансовый отчет (в сроки предоставления бухгалтерской отчетности);

- акт об окончании работ;

е) включать в контракты, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Головным исполнителем принятых по государственному контракту обязательств, условия, предусмотренные для включения в контракты Федеральным законом о государственном оборонном заказе, а также условия о том, что государственный заказчик вправе осуществлять контроль за обеспечением соисполнителями выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом;

ж) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные недостатки в выполненной Головным исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

з) осуществлять приемку АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) или иное с составлением совместно с Минобороны России (Военно-Морским Флотом) решения о демонтаже и принятии на учет Военно-Морским Флотом комплектующих изделий, потенциально пригодных для обеспечения эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники (далее - Решение). В Решении должны быть отражены номенклатура и массогабаритные показатели изделий, принимаемых к учету или переданных по решению органов управления техническим обеспечением флота на другие корабли. В случае выявления недостающего оборудования, не включенного в Решение, копию соответствующего акта недостачи направлять в адрес Военной прокуратуры флота;

и) своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего государственного контракта;

к) вести раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего государственного контракта, в соответствии с действующим законодательством;

л) обеспечить допуск уполномоченных представителей государственного заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Головного исполнителя для осуществления ими контроля за исполнением государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

м) обеспечить соответствие в течение всего срока действия государственного контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

н) в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения настоящего государственного контракта заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде при проведении Головным исполнителем работ по настоящему государственному контракту, в том числе в случае аварий на АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО), при выполнении работ по буксировке АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) и трехотсечных блоков АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) в случае аварий или затопления. До подписания указанного договора страхования Стороны согласовывают его условия, а именно: страховая компания (страховщик), выгодоприобретатель, объект страхования, перечень страховых случаев (страховых рисков), страховые суммы и порядок их выплаты. Договор страхования заключается на срок действия настоящего государственного контракта.

Расходы Головного исполнителя, связанные с заключением договора страхования в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость настоящего государственного контракта и оплачиваются за счет собственных средств Головного исполнителя;

о) в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного квартала предоставлять Государственному заказчику подписанный акт сверки расчетов по настоящему государственному контракту по форме, согласованной Сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего государственного контракта;

п) предоставлять по запросу государственного заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном Головным исполнителем исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предусмотренную Федеральным законом о государственном оборонном заказе;

р) осуществлять закупки материалов, сырья, комплектующих изделий для всего технологического цикла изготовления вооружения, военной и специальной техники с учетом средств, предусматриваемых государственным контрактом в текущем финансовом году

с) включать в контракты, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Головным исполнителем принятых по государственному контракту обязательств, условия, предусмотренные для включения в контракты Законом о государственном оборонном заказе, а также условия о том, что государственный заказчик вправе осуществлять контроль за обеспечением соисполнителями выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом;

т) принимать при заключении контрактов с исполнителями необходимые меры по их исполнению и информировать исполнителей о том, что контракты заключаются и исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказ;

 у) обеспечивать осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением государственного контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

 ф) обеспечивать возможность осуществления Государственным заказчиком контроля за соответствием качества выполняемых работ требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным и иным актам государственного заказчика, условиям настоящего государственного контракта;

 х) предоставлять по запросу Государственного заказчика информацию о цене предлагаемой к выполнению работы, соответствующие расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по исполненным государственным контрактам, контрактам;

 ц) представлять Государственному заказчику подготовленные совместно с исполнителями обоснования, необходимые для изменения цены государственного контракта, а в случае увеличения цены государственного контракта предоставляет также перечень мер, направленных на сокращение издержек;

 ч) в течение всего срока действия настоящего государственного контракта ежеквартально предоставлять Государственному заказчику отчеты по авансовым платежам.

1.3.3. Государственный заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Головным исполнителем условий настоящего государственного контракта;

б) требовать возмещения убытков в случаях, предусмотренных настоящим государственным контрактом и действующим законодательством;

 в) осуществлять контроль за обеспечением Головным исполнителем и его соисполнителями выполнения работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Головного исполнителя и/или привлекаемых им соисполнителей непосредственно Государственным заказчиком, либо уполномоченными им лицами;

г) при выполнении дополнительного объема работ Государственный заказчик по согласованию с Головным исполнителем вправе изменить цену государственного контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на десять процентов цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с уменьшением объема работ Государственный заказчик обязан уменьшить цену государственного контракта;

 *(пункт реализуется в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, N 27, ст. 3480, N 52 (ч. 1), ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925, N 30, ст. 4225, N 48, ст. 6637, N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72, N 10, ст. 1393, ст. 1418, N 14, ст. 2022, N 27, ст. 3979, ст. 4001, N 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375;* *2016, № 1, ст. 10, 89; № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058, 2066; № 23, ст. 3291; № 26, ст. 3872, 3890; № 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298; 2017, № 1, ст. 15, 30, 41; № 9, ст. 1277; № 14, ст. 1995, 2004; № 18, ст. 2660; № 24, ст. 3475, 3477; № 31, ст. 4747, 4760, 4780, ст. 4816, 2018, № 1, ст. 59; ст. 87, ст. 88, ст.90, № 18, ст. 2578; № 27, ст. 3957; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон о контрактной системе)*

 д) требовать от Головного исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом;

 е) требовать от Головного исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков выполненной работы;

 ж) запрашивать у Головного исполнителя информацию и обоснования, необходимые для изменения цены государственного контракта.

 1.3.4. Государственный заказчик обязан:

а) принять и оплатить работы в соответствии с положениями государственного контракта;

б) передавать Головному исполнителю необходимую для выполнения работ информацию;

в) осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделяемых для выполнения работ по настоящему государственному контракту;

 г) осуществлять контроль за обеспечением Головным исполнителем выполнения работ по настоящему государственному контракту.

1.4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

1.4.1. Датой исполнения работ (этапа работ) по государственному контракту считается дата утверждения Государственным заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

 1.4.2. В случае досрочного выполнения работ (этапа работ) Государственный заказчик вправе осуществить ее приемку, при этом досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате выполненных работ (этапа работ). Оплата досрочно выполненной работы (этапа работ) производится в установленном в государственном контракте порядке.

1.4.3. По выполнению работ (этапа работ) Головной исполнитель обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика или его представителя о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

1.4.4. После завершения выполнения работ (этапа работ) по настоящему государственному контракту, до приемки и передачи Государственному заказчику работ Головным исполнителем должна быть проведена оценка соответствия выполненных работ в форме проверки и приемки выполненных работ в соответствии перечнем приемок (приложение № 5).

1.4.5. По результатам проведения оценки Головным исполнителем оформляется и предоставляется Государственному заказчику и (или) его представителю заявление о соответствии работ по форме согласно приложению № 11 к настоящему государственному контракту. . Заявление должно быть подписано руководителем Головного исполнителя или лицом, в установленном порядке уполномоченным руководителем Головного исполнителя подписывать заявления о соответствии.

1. 4.6. Контроль за ходом, качеством, полнотой выполнения работ, целевым использованием и порядком расходования финансовых средств осуществляется представителем Государственного заказчика. Все представляемые отчетные материалы о ходе выполнения обязательств по государственному контракту должны быть заверены подписью представителя Государственного заказчика.

1.4.7. Замечания и претензии устраняются Головным исполнителем за его счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ). В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Государственным заказчиком после устранения замечаний и претензий.

1.4.8. Досрочное выполнение Головным исполнителем работ (этапа работ) возможно только после согласования с Государственным заказчиком.

Головной исполнитель после подписания Акта сдачи-приемки на утилизацию АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) несет ответственность (риск случайной гибели или случайного повреждения имущества) за сохранность принятых на утилизацию АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО), в том числе при транспортировке к местам утилизации, за качество работы, производимой в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, и сохранность полученных продуктов утилизации. В случае утраты АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) или продуктов их утилизации Головной исполнитель возмещает Государственному заказчику убытки и несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Цена работ и порядок расчетов

1.5.1. Оплата выполненных и сданных работ (этапа работ) производится после подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

1.5.2. Общая стоимость работ включает вознаграждение Головного исполнителя, а также все затраты, издержки и иные расходы Головного исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему государственному контракту, за исключением расходов Головного исполнителя на страхование в соответствии с подпунктом н) пункта 1.3.2 настоящего государственного контракта, а также расходов Головного исполнителя на хранение продуктов утилизации в соответствии с пунктом 1.6.1 настоящего государственного контракта.

1.5.3. Головной исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы работ).

1.5.4. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работ или прекращения работ проводится Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Головного исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

1.5.5. Государственный заказчик принимает обязательства по оплате государственного контракта в пределах лимитов денежных средств, ежегодно выделяемых из федерального бюджета на выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта.

1.5.6. Объемы работ и финансирование их выполнения могут быть изменены в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Государственный заказчик уведомляет Головного исполнителя в течение пяти дней с последующей корректировкой условий государственного контракта.

1.6. Реализация продуктов утилизации

1.6.1. Расходы Головного исполнителя по хранению продуктов утилизации осуществляются за счет средств Головного исполнителя, и оплате Государственным заказчиком не подлежат.

 1. 6.2. Работы по разделке АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) выполняются по действующей у Головного исполнителя технологической документации.

Подготовка к реализации продуктов утилизации выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93.

Порядок учета образовавшихся продуктов утилизации организуется в соответствии с учетной политикой Головного исполнителя.

 1.6.3. Реализация продуктов утилизации осуществляется на открытом аукционе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2007, N 7, ст. 834; 2009, N 19, ст. 2279; 2010, N 23, ст. 2788; 2014, N 30, ст. 4260; 2015, N 27, ст. 3971; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4299; 2018, № 1, ст. 89) и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специальном аукционе» (Собрание Законодательства Российской Федерации 2002, N 33, ст. 3229; N 46, ст. 4589; 2005, N 41, ст. 4145; 2006, N 52, ст. 5599; 2008, N 38, ст. 4322; 2009, N 3, ст. 380; 2010, N 5, ст. 530; 2011, N 8, ст. 1116; 2012, N 6, ст. 695; N 12, ст. 1414; 2015, N 15, ст. 2284; 2016, N 21, ст. 3019; 2017, N 41, ст. 5947) с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного доступа. Реализация продуктов утилизации осуществляется не позднее завершения следующего за их образованием квартала.

 1.6.4.Начальная цена реализации продуктов утилизации на аукционе в рублях, определяется по результатам независимой оценки стоимости продуктов утилизации. Независимая оценка стоимости продуктов утилизации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813, 2002, N 4, ст. 251; 2003, N 9, ст. 805; 2007, N 7, ст. 834; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6419; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4342, 4350; 2016, N 1, ст. 11; N 18, ст. 2487; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3890; 2018, N 32 (часть I), ст. 5105).

Головной исполнитель после проведения освидетельствования утилизируемого объекта проводит расчет ориентировочного выхода продуктов утилизации.

Ориентировочный выход продуктов утилизации конкретного утилизируемого объекта согласовывается с Отраслевым центром комплексной утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками (далее – ОЦКУ) и утверждается Государственным заказчиком в течение 30-ти рабочих дней со дня проведения освидетельствования утилизируемого объекта. Полномочия ОЦКУ реализуются организацией, привлеченной Государственным заказчиком для оказания услуг по сопровождению процесса утилизации.

Оценка продуктов утилизации должна производиться по номенклатуре (маркам и типам) металлов и сплавов ориентировочного выхода продуктов утилизации, утвержденного Государственным заказчиком.

Копия отчета об оценке продуктов утилизации должна быть представлена в адрес ОЦКУ и адрес Государственного заказчика в течение 10-ти рабочих дней от даты его составления.

При проведении аукциона по реализации продуктов утилизации по истечении 6-ти месяцев с даты проведения оценки продуктов утилизации Головной исполнитель обязан организовать повторную оценку этих продуктов утилизации.

1.6.5. Окончательная стоимость продуктов утилизации определяется по результатам проводимого открытого аукциона.

1.6.6. Порядок проведения открытого аукциона по реализации продуктов утилизации определяется документацией об аукционе, разработанной Головным исполнителем, согласованной с ОЦКУ и Государственным заказчиком и утвержденной руководителем Головного исполнителя.

1.6.7. Реализация продуктов утилизации, образованных в результате разделки прочных корпусов утилизированных АПЛ, осуществляется только на внутреннем рынке организациям, имеющим лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

1.6.8. На открытый аукцион продукты утилизации должны выставляться по каждому утилизируемому объекту отдельно, отдельными лотами по видам продуктов утилизации. Количество продуктов утилизации в лотах устанавливается Головным исполнителем.

В лоты включаются продукты утилизации по номенклатуре ориентировочного выхода продуктов утилизации, утвержденного Государственным заказчиком, и прошедшие оценку.

В случае выставления на аукцион продуктов утилизации в количестве, превышающем количество продуктов утилизации ориентировочного расчета, данные продукты утилизации включаются в аукцион отдельными лотами, при этом их цена должна быть не ниже цен, установленных оценщиком на виды продуктов утилизации ориентировочного расчета.

1.6.9. До 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца Головной исполнитель направляет в ОЦКУ и Государственному заказчику квартальные отчеты о реализации продуктов утилизации по форме приложения № 8 к настоящему государственному контракту.

По окончании реализации продуктов утилизации и перечисления в федеральный бюджет денежных средств, полученных от реализации продуктов утилизации, Головной исполнитель представляет в ОЦКУ и Государственному заказчику отчет о реализации продуктов утилизации по форме приложения № 9 к настоящему государственному контракту, копии платежных поручений о перечислении денежных средств, полученных от реализации продуктов утилизации, и задатка совместно с актом об окончании работ по утилизации, согласованным с ОЦКУ.

1.6.10. Средства, вырученные от реализации продуктов утилизации, подлежат перечислению в доходную часть федерального бюджета в срок\_\_\_\_\_ рабочих дней.

Денежные средства, полученные от реализации продуктов утилизации, перечисляются победителем аукциона в федеральный бюджет по реквизитам Государственного заказчика, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона.

Право на отгрузку продуктов утилизации наступает после представления победителем аукциона Головному исполнителю копий платежных поручений о перечислении денежных средств в федеральный бюджет.

1.6.11. Оборудование, содержащее драгоценные металлы и сплавы (далее – ДМС), реализуется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 1999, N 14, ст. 1664; 2002, N 2, ст. 131; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3101; 2007, N 31, ст. 4011; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 30, ст. 4596; N 48, ст. 6728, 2016, N 27, ст. 4221; 2017, N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4761; 2018, N 22, ст. 3045) и Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2001 № 68н (зарегистрирован Минюстом России 22.10.2001, регистрационный № 2986).

Стоимость черного и цветного металлов, входящих в состав оборудования, содержащего ДМС, и самих ДМС, определяется оценщиком, при этом цены на ДМС устанавливаются на день, предшествующий составлению отчета по ценам Центрального банка Российской Федерации.

Оборудование, содержащее ДМС, реализуется на открытом аукционе отдельным лотом аффинажным или иным специализированным предприятиям, имеющим свидетельство о постановке на специальный учет, выданное региональной государственной инспекцией пробирного надзора.

После окончания процедур реализации продуктов утилизации Государственный заказчик вправе провести технико-экономическую экспертизу фактических количественных и качественных характеристик выхода продуктов утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО), а также фактической выручки от их реализации, подлежащей перечислению в федеральный бюджет.

1.7. Условия конфиденциальности

1.7.1. Стороны обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон, и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

1.7.2. Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и оформляются приложением к настоящему государственному контракту (приложение № 6 к настоящему государственному контракту).

**1.8. Условия о защите государственной тайны**

1.8.1. Выполнение работ по государственному контракту с использованием сведений, составляющих государственную тайну, может осуществляться только Головным исполнителем, имеющим лицензию на право проведения работ с использованием таких сведений;

1.8.2. Выполнение работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» («Российская газета», 1993, 21 сентября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4673; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6055; N 49, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 46, ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697; 2015, N 10, ст. 1393; 2017, N 31, ст. 4742; 2018, N 31, ст. 4845) и иных нормативных правовых актов в данной области, а также требований локальных нормативных актов Государственного заказчика, устанавливающих меры по обеспечению режима секретности.

1.9. Дополнительные условия государственного контракта

 1.9.1. Продукция, созданная по настоящему государственному контракту, в том числе продукты утилизации, образующиеся при утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО), является федеральной собственностью.

1.9.2. Государственный заказчик вправе передать часть функций по приемке работ (этапов работ) и текущему контролю за ходом их выполнения своему представителю.

1.9.3. Все полученные при выполнении работ (этапов работ) продукты утилизации подлежат отражению в отчетной документации.

1.10. Ответственность Сторон

1.10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями государственного контракта.

1.10.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

1.10.3. В случае нецелевого использования средств Головной исполнитель возвращает средства в сумме, использованной не по целевому назначению, в порядке, согласованном с Государственным заказчиком.

1.10.4. За нарушение Головным исполнителем срока исполнения обязательств по государственному контракту Головной исполнитель по требованию Государственного заказчика в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458) (далее - Правила определения размера штрафа), уплачивает последнему пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем.

1.10.5. За нарушение Государственным заказчиком срока исполнения обязательств по настоящему государственному контракту, в том числе обязательств по оплате, предусмотренных настоящим государственным контрактом, последний уплачивает Головному исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки Государственным заказчиком предусмотренных государственным контрактом обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства.

1.10.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей (*цифрами и прописью*), определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

(В соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа)

1.10.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей (*цифрами и прописью*)\*, определяемом в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.10.8-1.10.11 настоящего государственного контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Государственного контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

\**Размер штрафа указывается от цены контракта, а при наличии этапов от цены каждого этапа контракта*

(В соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа)

1.10.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, головного исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей (*цифрами и прописью*), определяемом в следующем порядке:

а) 3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

(В соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа)

1.10.9 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей (*цифрами и прописью*), определяемом в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн рублей (включительно).

(В соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа)

1.10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в государственном контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей (*цифрами и прописью*), определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

1.10.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению государственного контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного в подпункте «г» пункта 2.2.1 настоящего государственного контракта.

*(данный подпункт включается в случае, если государственный заказчик воспользовался правом, предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, и государственный контракт заключается с участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.)*

1.10.12. В случае непредоставления Головным исполнителем информации, указанной в подпункте «а» пункта 2.2.1 настоящего государственного контракта, последний уплачивает Государственному заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Головным исполнителем с соисполнителем, за каждый день просрочки указанного обязательства.

*(данный пункт включается в государственный контракт, если начальная максимальная цена государственного контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4695; 2014, № 14, ст. 1629).*

1.10.13. В случае расторжения настоящего государственного контракта Головной исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента расторжения возвращает Государственному заказчику полученную в соответствии с пунктом 2.5.6 настоящего государственного контракта сумму аванса за вычетом принятой Государственным заказчиком работы.

*(данный пункт указывается в случае, если по государственному контракту будут производиться авансовые платежи)*

1.10.14. Головной исполнитель обязан возместить Государственному заказчику убытки, возникшие в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту. Убытки возмещаются в денежной форме путем перечисления в федеральный бюджет в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются реквизиты счета),* в течение 20 (двадцати) дней с момента направления Государственным заказчиком в адрес Головного исполнителя претензии, подписанной уполномоченным лицом Государственного заказчика.

1.10.15. При утрате продуктов утилизации или их реализации в нарушение положений настоящего государственного контракта Головной исполнитель уплачивает Государственному заказчику их стоимость согласно начальной цены для проведения аукциона, указанного в пункте 1.6.6 настоящего государственного контракта, и штраф в размере\_\_\_\_\_\_, который определяется в соответствии с пунктом 1.10.7 настоящего государственного контракта.

1.10.16. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по государственному контракту.

1.10.17. В случае возникновения у Государственного заказчика претензий по привлечению Головным исполнителем к выполнению работ соисполнителей Головной исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Головным исполнителем не освобождает Головного исполнителя от обязанности выполнения условий государственного контракта.

1.10.18. В случае неполного или несвоевременного перечисления в доход федерального бюджета средств от реализации продуктов утилизации Головной исполнитель уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.

1.10.19. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по государственному контракту.

1.10.20. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

1.10.21. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.

 1.10.22. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.

1.11. Обстоятельства непреодолимой силы

 1.11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

1.11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

1.11.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

1.11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по государственному контракту путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

1.11.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

1.12. Рассмотрение и разрешение споров

1.12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования – 30 (тридцать) дней с момента получения письменного обращения Сторон.

1.13. Срок действия государственного контракта

1.13.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.

1.14. Заключительные положения

1.14.1. Настоящий государственный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

1.14.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3 (трех)дневный срок.

1.14.3. Любые изменения, дополнения и приложения к государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

1.14.4. Перемена Головного исполнителя при исполнении настоящего государственного контракта запрещена, за исключением случая, если новый Головной исполнитель является правопреемником Головного исполнителя по настоящему государственному контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.14.5. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны государственного контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

 1.14.6. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1.14.7. По соглашению Сторон существенные условия настоящего государственного контракта могут быть изменены в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

*(Изменение существенных условий государственного контракта, возможно только в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона о контрактной системе, Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410)).*

 1.14.8. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

-техническое задание (приложение № 1);

-протокол соглашения о договорной цене (приложение № 3);

-протокол согласования объемов работ (приложение №4);

-перечень приемок к государственному контракту (приложение №5);

- условия конфиденциальности (приложение № 6)

 **2. Переменная часть государственного контракта**

2.1. Условия государственного контракта

2.1.1. Основанием для заключения государственного контракта является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(в случае, если государственный контракт заключается по результатам конкурентной закупки указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/в случае, если государственный контракт заключается с единственным поставщиком указывается основание (реквизиты распоряжения или постановления Правительства Российской Федерации) для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) со ссылкой на Федеральный закон о контрактной системе/в случае, если государственный контракт заключается в соответствии с частями 24-25 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе указываются реквизиты письма- согласования закупки у единственного поставщика с контролирующим органом)*.

 2.1.2. АПЛ (НК с ЯЭУ, суда АТО) или иное передается Головному исполнителю для утилизации в порядке, установленном временным положением «Суда атомного технологического обслуживания. Подготовка к хранению и хранение на плаву судов АТО, выведенных из состава ВМФ. Временное положение» (ППХП САТО-2005) № ЛКИБ.4130-019-2005, положением «Суда атомного технологического обслуживания. Положение о передаче на утилизацию», ЛКИБ.3330-046-2012.

АПЛ (НК с ЯЭУ, суда АТО) или иное, выведенные из состава Военно-Морского Флота передаются Головному исполнителю в фактическом состоянии комплектации с составлением Решения Минобороны России (Военно-Морского Флота) о демонтаже и учете комплектующих изделий, потенциально пригодных для эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники.

2.1.3. Изменение условий настоящего государственного контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе, если такая возможность была предусмотрена документацией о закупке.

*(данный абзац включается при заключении государственного контракта по результатам конкурентной закупки).*

Изменение условий настоящего государственного контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

*(данный абзац включается при заключении государственного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)*.

2.1.4. Идентификационный код закупки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается с 01.01.2017 в соответствии со статьей 23 Федерального закона о контрактной системе);*

Идентификатор государственного контракта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

2.1.5. По настоящему государственному контракту осуществляется казначейское сопровождение в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50; 2018, № 28, ст. 4157). (далее – Федеральный закон о федеральном бюджете 2018 г.)

, Правилами казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 № 1680 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 2, ст. 427) (далее – Правила) и Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 557) (далее – Общие правила).

В рамках государственного контракта запрещается перечисление средств, полученных на основании настоящего государственного контракта (далее – целевые средства):

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в кредитной организации (далее – банк);

- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б)» пункта 15 Общих правил ;

- на счета, открытые в банке Головному исполнителю, за исключением:

а) оплаты обязательств Головного исполнителя в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

б) оплаты обязательств Головного исполнителя по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате Исполнителя, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;

в) оплаты фактически выполненных Головным исполнителем работ, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если Головной исполнитель не привлекает для выполнения работ иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных настоящим государственным контрактом или иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств;

г) возмещения произведенных Головным исполнителем расходов (части расходов) в случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления целевых средств (за исключением субсидий юридическим лицам) на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса и
при условии представления документов, указанных в подпункте «в»
настоящего пункта, копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных Головным исполнителем расходов (части расходов), а также государственного контракта, если условиями государственного контракта предусмотрено возмещение произведенных Головным исполнителем расходов (части расходов);

- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Головным исполнителем-получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством

Перечисление Головным исполнителем средств осуществляется в согласованном Государственным заказчиком размере\_\_\_\_\_ (*указывается размер*), не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем, в случае частичного исполнения головным исполнителем государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая государственным заказчиком продукция.

Перечисление прибыли по контракту (договору), заключаемому в рамках исполнения государственного контракта осуществляется в размере, согласованном сторонами при заключении контракта (договора) и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта (договора) и представления в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)

*(Пункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*.

2.1.6. По настоящему государственному контракту осуществляется казначейское обеспечение обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в размере \_\_\_\_\_\_\_ (*указывается размер*).

*(Пункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных частью 9 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

*В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 541) в случае, если в государственном контракте предусматривается условие о казначейском обеспечении обязательств в размере до 100 процентов суммы государственного контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных государственному заказчику в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, при включении в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете 2018 г. в государственные контракты условий о казначейском сопровождении для осуществления расчетов по ним в сумме не менее предусмотренной государственным контрактом суммы казначейского обеспечения обязательств, государственный заказчик не вправе предусматривать в таком государственном контракте авансовые платежи).*

2.2. Права и обязанности Сторон

2.2.1. Головной исполнитель обязан:

а) предоставлять Государственному заказчику в течение десяти дней с момента заключения Головным исполнителем договора или договоров с соисполнителями информацию об этих соисполнителях, если цена заключенного договора или общая цена заключенных договоров составляет более чем 10 (десять) процентов от цены настоящего государственного контракта;

*(данный подпункт включается в государственный контракт, если начальная максимальная цена государственного контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4695; 2014, № 14, ст. 1629);*

б) в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения настоящего государственного контракта предоставить Государственному заказчику структуру цены расходов на выполнение работ с приложением плановых (ориентировочных) обоснований**-**расшифровок по каждой статье расходов, а по окончании работ Головной исполнитель предоставляет структуру цены расходов на выполнение работ с приложением фактических обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, которые являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. Структура цены расходов на выполнение работ с обоснованиями-расшифровками должны быть предоставлены по форме, установленной Государственным заказчиком (приложение № 3), в 3 (трех) экземплярах;

*(данный пункт включается в государственный контракт, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).*

в) обеспечить организацию и проведение предусмотренных технической документацией испытаний опытных и серийных образцов (комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники, военного имущества, а также материалов и комплектующих изделий

*(данный пункт включается, если проведение таких испытаний предусмотрено технической документацией);*

г) привлекать к исполнению государственного контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме \_\_\_\_ процентов от цены государственного контракта;

*(данный пункт включается в случае, если государственный заказчик воспользовался правом, предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, и государственный контракт заключается с участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом, объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается государственным заказчиком самостоятельно в виде конкретного процента от цены государственного контракта и должен составлять не менее 5 процентов от цены государственного контракта)*

д) в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения контракта с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Государственному заказчику:

- декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию контракта (контрактов), заключенного с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Головным исполнителем;

*(данный пункт включается в случае, если государственный заказчик воспользовался правом, предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе)*

е) в случае замены соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения государственного контракта на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Государственному заказчику документы, указанные в подпункте д) пункта 2.2.1 настоящего государственного контракта, в течение 5 дней со дня заключения контракта с новым соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

 *(данный пункт включается в случае, если государственный заказчик воспользовался правом, предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе)*

 ж) в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Головным исполнителем выполненных обязательств по контракту с соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Государственному заказчику следующие документы:

 - копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом контракта, заключенного Головным исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

 - копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Головным исполнителем соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - в случае, если контрактом, заключенным между Головным исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного государственным контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику в течение 5 дней со дня оплаты Головным исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций);

 *(данный пункт включается в случае, если государственный заказчик воспользовался правом, предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе)*

 з) оплачивать выполненные соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения контракта, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Головным исполнителем документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта».

 *(данный пункт включается в случае, если государственный заказчик воспользовался правом, предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе)*,

и) указывать идентификатор государственного контракта в платежных документах и документах-основаниях головного исполнителя (исполнителя);

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.*)

к) обеспечивать возможность осуществления территориальным органом Федерального казначейства проверки соответствия информации, указанной в контракте (договоре), документах-основаниях, фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с использованием фото- и видеотехники, в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.*)

л) вести раздельный учет затрат по каждому государственному контракту и контракту (договору) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*;

м) направлять в сроки, установленные разделом II Правил, в территориальный орган Федерального казначейства информацию о подтверждении открытия лицевого счета исполнителю или об отказе в его открытии, предусмотренную пунктом 9 Правил;

 *(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

н) направлять в сроки, установленные разделом V Правил, в территориальный орган Федерального казначейства, принявший решение о приостановлении операции по лицевому счету, уведомление, предусмотренное пунктом 27 Правил;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

о) раскрывать структуру цены государственного контракта, контракта (договора) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в случаях, установленных актами Правительства Российской Федерации.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

п) использовать для расчетов по контракту (договору) лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства исполнителю, с которым Головным исполнителем заключен контракт (договоров).

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

р) открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства и в течение 3-х рабочих дней предоставить их реквизиты Государственному заказчику с приложением копии соответствующего уведомления Федерального казначейства;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

с) соблюдать режим лицевого счетов, указанного в подпункте р) пункта 2.2.1 настоящего государственного контракта;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

т) уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей о необходимости открытия в территориальной органе Федерального казначейства для каждого контракта (договора) соответствующего лицевого счета, указанного в первом абзаце пункта 1 части 4 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

у) представлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном исполнителе (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе)

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

ф) представлять в территориальный орган Федерального Казначейства в течение десяти рабочих дней (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от государственного заказчика) заявление о закрытии лицевого счета.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

х)предусмотреть в контрактах (договорах), заключаемых в рамках исполнения настоящего государственного контракта, положения, предусмотренные частью 5 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г., Правилами, пунктом 2.1.5 настоящего государственного контракта;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.*

ц) представить в территориальный орган Федерального казначействадокументы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденным приказом Минфина России от 08.12.2017 № 220н ( далее - Порядок санкционирования целевых средств);

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных частью 2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*;

ч) указывать в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего государственного контракта, в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, контрактов учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах-основаниях, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор государственного контракта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством, Министерством обороны Российской Федерации;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных частью 2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*;

щ) предусматривать в контрактах (договорах), заключаемых во исполнение настоящего государственного контракта обязанность открытия исполнителям ( соисполнителям) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами и Общими правилами;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных частью 2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*;

э) предусматривать в контрактах (договорах), заключаемых в рамках исполнения государственного контракта условия о размере прибыли и порядке ее перечисления после исполнения контракта (договора) и представления в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг).

 *(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

ю) использовать средства, поступившие по настоящему государственному контракту от Государственного заказчика на лицевой счет в порядке, предусмотренном пунктами 13-24 Правил.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных частью 2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*.

2.2.2. Государственный заказчик вправе:

а) в случае, если это предусмотрено документацией о закупке, по согласованию с Головным исполнителем увеличить или уменьшить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работы;

*(данный абзац включается при заключении государственного контракта по результатам конкурентной закупки)*

по согласованию с Головным исполнителем увеличить или уменьшить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работы;

*(данный абзац включается при заключении государственного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)*

*(подпункт реализуется в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе)*

б) отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом/ графиком исполнения государственного контракта (*для государственных контрактов, заключаемых на срок более трех лет с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения государственного контракта, а для остальных государственных контрактов указывается календарный план)* и требовать от Головного исполнителя исправления недостатков за счет Головного исполнителя;

 в) в случае, если это предусмотрено документацией о закупке снизить по соглашению с Головным исполнителем цену работы без уменьшения предусмотренного настоящим государственным контрактом объема работы;

*(данный абзац включается при заключении государственного контракта по результатам конкурентной закупки)*

снизить по соглашению с Головным исполнителем цену работы без уменьшения предусмотренного настоящим государственным контрактом объема работы.

*(данный абзац включается при заключении государственного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)*.

*(подпункт реализуется в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе).*

г) получать информацию об операциях на лицевых счетах, открытых государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю) в территориальных органах Федерального казначейства в рамках исполнения государственного контракта;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*;

д) возмещать произведенные головным исполнителем расходы (часть расходов), в случае если указанные расходы осуществлялись до поступления средств на лицевой счет, открытый головному исполнителю, и при условии представления копий платежных документов, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных головным исполнителем расходов (части расходов), государственного контракта и документов-оснований.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

2.2.3. Государственный заказчик обязан

а) в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящего государственного контракта, самостоятельно или с привлечением экспертной организации провести экспертизу результатов выполненной Головным исполнителем работы на предмет соответствия условиям настоящего государственного контракта

*(данный абзац включается при заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 части 4 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, а также при заключении государственного контракта как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), так и по результатам конкурентной закупки за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе)*

в соответствии с пунктом 2. 4.3 настоящего государственного контракта, с привлечением экспертной организации провести экспертизу результатов выполненной Головным исполнителем работы на предмет соответствия условиям настоящего государственного контракта.

*(данный абзац включается при заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, а также при заключения государственного контракта как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), так и по результатам конкурентной закупки в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе)*

б) обеспечить предоставление Головному исполнителю исходных
данных для выполнения Работ/проектной/разрешительной/технической
и иной документации/продукции/сырья/материалов и другого имущества (*указывается нужное*) в срок \_\_\_\_\_\_ (*указывается срок*) в следующем
порядке \_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается порядок предоставления указанных
данных*);

*(подпункт включается, если в рамках государственного контракта государственным заказчиком головному исполнителю предоставляются исходные данные, иная документация для выполнения работ);*

обеспечить доступ на объекты Государственного заказчика, которые являются местом выполнения Работ по настоящему Государственному
контракту в следующем порядке \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается порядок предоставления доступа на объект*);

*(подпункт включается, если в рамках государственного контракта головной исполнитель выполняет работу на объектах государственного заказчика).*

в) указывать идентификатор государственного контракта в платежных документах;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

г) направлять в сроки, установленные разделом II Правил, в территориальный орган Федерального казначейства информацию о подтверждении открытия лицевого счета головному исполнителю или об отказе в его открытии, предусмотренную пунктом 9 Правил;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

д) направлять в сроки, установленные разделом V Правил, в территориальный орган Федерального казначейства, принявший решение о приостановлении операции по лицевому счету, уведомление, предусмотренное пунктом 27 Правил;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*;

е) обеспечивать перечисление средств в рамках исполнения государственного контракта на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства Головному исполнителю, с которым заключен государственный контракт.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

ж) формировать и доводить до Головного исполнителя идентификатор государственного контракта.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*

з) утверждать сведения об операциях с целевыми средствами по настоящему государственному контракту в соответствии с пунктами 16-17 Правил или давать Головному исполнителю письменное разрешение утверждать сведения об операциях с целевыми средствами по настоящему государственному контракту в соответствии с пунктами 16-17 Правил.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*.

2.2.4. Головной исполнитель вправе:

а) возмещать (компенсировать) в пределах цены государственного контракта понесенные Головным исполнителем за счет собственных средств расходы на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения Головным исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса;

*(данный пункт включается исходя из положений статьи 71* *Федерального закона о государственном оборонном заказе (2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 31, ст. 4786)*

б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем, привлеченным в соответствии с подпунктом г) пункта 2.2.1 настоящего государственного контракта, своих обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с Головным исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен контракт, на другого соисполнителя.

 *(данный подпункт включается в случае, если государственный заказчик воспользовался правом, предусмотренным частью 5 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе)*

 в) получать информацию об операциях на лицевых счетах, открытых головному исполнителю (исполнителю) в территориальных органах Федерального казначейства в рамках исполнения контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения государственного контракта;

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*.

г) включать в условия контракта (договора) положения о возмещении произведенных исполнителем расходов (части расходов), в случае если указанные расходы осуществлялись до поступления средств на лицевой счет, открытый исполнителю, и при условии представления копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных исполнителем расходов (части расходов), контракта (договора) и документов-оснований, если условиями контракта (договора) предусмотрено возмещение указанных расходов.

*(подпункт применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5* *Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.)*.

2.3. Сроки и место выполнения работ

2.3.1. Работы по настоящему государственному контракту выполняются в сроки, указанные в календарном плане/графике исполнения государственного контракта (*для контрактов, заключаемых на срок более трех лет с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения контракта, для иных контрактов указывается календарный план)* (приложение № 2 к настоящему государственному контракту).

При этом устанавливаются:

Начало: \_\_\_\_\_\_;

Окончание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются сроки выполнения работы по государственному контракту);*

Место выполнения работ:\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается место выполнения работ по государственному контракту)*

 2.4.Порядок сдачи и приемки выполненных работ

 2.4.1. Уведомление Головного исполнителя о готовности работ (этапа работ) к сдаче должно быть подписано должностным лицом Головного исполнителя.

 2.4.2. В срок сдачи работ (этапа работ), указанный в календарном плане/графике исполнения государственного контракта (*для контрактов, заключаемых на срок более трех лет с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения контракта, для иных контрактов указывается календарный план)* (приложение № 2 к настоящему государственному контракту), Головной исполнитель представляет Государственному заказчику акт сдачи-приемки работ в 4-х экземплярах по установленной государственным заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы, предусмотренные в настоящем государственном контракте, в календарном плане/графике исполнения государственного контракта (*для государственных контрактов, заключаемых на срок более трех лет с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения государственного контракта, для иных государственных контрактов указывается календарный план)* (приложение №2 к настоящему государственному контракту) и в перечне приемок (приложение № 5 к настоящему государственному контракту), структуру цены расходов на выполнение работ с приложением фактических обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, счета на оплату.

2.4.3. Государственный заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работы (этапа работы) и отчетных документов, указанных в пункте 2.4.2 настоящего государственного контракта, обязан самостоятельно или с привлечением экспертной организации провести экспертизу результатов выполненной Головным исполнителем работы (этапа работы) на предмет соответствия условиям настоящего государственного контракта и направить Головному исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работы (этапа работы) или мотивированный отказ от подписания такого документа. Замечания и претензии устраняются Головным исполнителем за его счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ). В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Государственным заказчиком после устранения замечаний и претензий.

*(данный абзац включается при заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 части 4 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, а также при заключении государственного контракта как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), так и по результатам конкурентной закупки за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе)*

Государственный заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работы (этапа работы) и отчетных документов, указанных в пункте 2.4.2 настоящего государственного контракта, обязан с привлечением экспертной организации провести экспертизу результатов выполненной Головным исполнителем работы (этапа работы) на предмет соответствия условиям настоящего государственного контракта и направить Головному исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работы (этапа работы) или мотивированный отказ от подписания такого документа. Замечания и претензии устраняются Головным исполнителем за его счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ). В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Государственным заказчиком после устранения замечаний и претензий.

*(данный абзац включается при заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, а также при заключения государственного контракта как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), так и по результатам конкурентной закупки в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе).*

2.5. Цена работ и порядок расчетов

 2.5.1. Общая стоимость работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене (приложение № 3 к настоящему государственному контракту) составляет   \_\_\_\_\_ ­*(цифрами)* (\_\_\_\_) *(прописью)* рублей \_\_ копеек, в том числе НДС *(указывается ставка НДС)* \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) ­*(указывается сумма НДС цифрами и прописью)* рублей \_\_ копеек,

в том числе в 201\_\_\_\_ году в сумме *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей *(указывается цифрами и прописью)*, в том числе НДС *(указывается ставка НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* (указывается сумма НДС *цифрами и прописью)*,

в том числе в 201\_\_\_\_ году в сумме *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей *(указывается цифрами и прописью)*, в том числе НДС *(указывается ставка НДС \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (указывается сумма НДС цифрами и прописью),*

в том числе в 201\_\_\_\_ году в сумме *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей *(указывается цифрами и прописью)*, в том числе НДС *(указывается ставка НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (указывается сумма НДС цифрами и прописью).*

 2.5.2. При определении цены Стороны руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; 2016, № 27, ст. 4250; 2017, № 31, ст. 4786) и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указываются постановления Правительства Российской Федерации в соответствии с которыми определяется цена)*

Цена единицы работы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается единица работы в соответствии с пунктом 13 Положения о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1275 (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.01.2014, № 2, ст. 102; 2015, № 36, ст. 5055; 2017, № 1, ст. 216; № 41, ст. 5972;* *2017, № 50, ст. 7624 ) (далее – Положение о примерных условиях государственных контрактов)****,*** *если цена единицы работы была определена при формировании цены государственного контракта)*

 Финансовые средства по настоящему государственному контракту распределяются в пределах цены настоящего государственного контракта в следующем порядке*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок распределения средств в соответствии с требованиями подпункта е) пункта 13 Положения о примерных условиях государственных контрактов).*

В цену государственного контракта включены расходы Головного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается перечень расходов в соответствии с требованиями подпунктом г) пункта 13 Положение о примерных условиях государственных контрактов).*

 2.5.3. Цена государственного контракта является твердой, и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего государственного контракта за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

*(данный абзац указывается в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе и пунктами 15 - 17 Положения о примерных условиях государственных контрактов при заключении государственного контракта по результатам конкурентной закупки)*

 Цена государственного контракта является ориентировочной. Срок ее действия устанавливается до\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается календарная дата). Перевод ориентировочной цены в фиксированную по настоящему государственному контракту осуществляется в соответствии с Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1465, (далее – Положение о государственном регулировании цен) по окончании установленного в настоящем государственном контракте срока действия ориентировочной цены, но не позднее 2 месяцев до окончания выполнения работ или по достижении 80 процентов технической готовности работ.

 *(данный абзац указывается при заключении государственного контракта с единственным поставщиком)*

 Сумма оплаты по настоящему государственному контракту уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего государственного контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком

 *(данный абзац указывается в соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе)*

2.5.4. Расчет и обоснование цены настоящего государственного контракта с указанием применяемого метода расчета и указанием прогнозной цены (приложение № 7 к настоящему государственному контракту).

*(данный пункт включается при заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе)*

 2.5.5. Финансирование работ по государственному контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета по главе \_\_, разделу \_\_, подразделу \_\_, целевой статье \_\_, виду расходов \_\_, бюджетной классификации Российской Федерации, код операций сектора государственного управления \_\_ бюджетной классификации Российской Федерации.

 2.5.6. Государственный заказчик производит выплату Головному исполнителю аванса в размере \_\_\_% *(размер аванса устанавливается в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год, если иное не предусмотрено положениями федерального законодательства)* от цены настоящего государственного контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год, что составляет \_\_\_\_\_ *(указывается сумма цифрами и прописью), в том числе НДС (ставка)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_) (сумма НДС цифрами и прописью) рублей*. Выплата аванса осуществляется от договорной цены работы на соответствующий год в следующем порядке:

*в том числе в 20\_\_\_ году* в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается цифрами и прописью)* рублей, в том числе НДС *(указывается ставка НДС)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (указывается сумма НДС цифрами и прописью) рублей*  в течение 10 (десяти) банковских дней со дня представления Головным исполнителем счета на авансовый платеж, договора с соисполнителем, указанного в последнем абзаце настоящего пункта (в случае привлечения соисполнителей).

*в том числе в 20\_\_\_ году* в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) *(указывается цифрами и прописью)* рублей, в том числе НДС *(указывается ставка НДС)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (указывается сумма НДС цифрами и прописью) рублей копеек* в течение 10 банковских дней со дня представления Головным исполнителем счета на авансовый платеж, договора с соисполнителем, указанного в последнем абзаце настоящего пункта (в случае привлечения соисполнителей).

*в том числе в 20\_\_\_ году* в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается цифрами и прописью)* рублей, в том числе НДС *(указывается ставка НДС цифрами и прописью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)( указывается сумма НДС цифрами и прописью)* рублей в течение 10 банковских дней со дня представления Головным исполнителем счета на авансовый платеж, договора с соисполнителем, указанного в последнем абзаце настоящего пункта (в случае привлечения соисполнителей)\*

 *\*При заключении государственного контракта, указанного в подпункте а) пункта 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7807) условие о выплате авансового платежа на последнем этапе исполнения государственного контракта не включается, за исключением случая, когда по государственному контракту осуществляется казначейское сопровождение средств*

В случае привлечения для исполнения настоящего государственного контракта Головным исполнителем соисполнителей выплата аванса осуществляется только после предоставления Головным исполнителем договора/контракта, заключенного с соисполнителем и предусматривающего обязанность по перечислению Головным исполнителем соисполнителю средств в течение 10 банковских дней с момента их перечисления Головному исполнителю Государственным заказчиком.

 2.5.7. Оплата работы (этапа работы) производится поэтапно, исходя из стоимости работы (этапа работы), указанной в календарном плане/графике исполнения контракта (*для государственных контрактов, заключаемых на срок более трех лет с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения государственного контракта, а для остальных государственных контрактов указывается календарный план)* (приложение № 2 к настоящему государственному контракту), после документального подтверждения сдачи Головным исполнителем и приемки Государственным заказчиком выполненных работ (этапа работ), оформленного подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работ в течение \_\_\_\_ календарных дней со дня подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ), указанного в пункте 2.4.3 настоящего государственного контракта

*(в соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты Государственным заказчиком выполненной работы должен составлять не более тридцати дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке выполненной работы (этапа работы), а в случае, предусмотренном ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты Государственным заказчиком выполненной работы должен составлять не более пятнадцати дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке выполненной работы (этапа работы)*

*(Абзац применяется для государственных контрактов без авансовых платежей в соответствии с пунктом 18 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 18.12.2017, N 51, ст. 7807))*

Оплата работы (этапа работы) производится поэтапно, исходя из стоимости работы (этапа работы), указанной в календарном плане/графике исполнения контракта (*для государственных контрактов, заключаемых на срок более трех лет с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения государственного контракта, для иных государственных контрактов указывается календарный план)* (приложение № 2 к настоящему государственному контракту), после документального подтверждения сдачи Головным исполнителем и приемки Государственным заказчиком выполненных работ (этапа работ), оформленного подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работ в течение \_\_\_\_ календарных дней\* со дня подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ), указанного в пункте 2.4.3 настоящего государственного контракта в размере, не превышающем подтвержденную в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета сумму фактически выполненной работы с учетом ранее произведенного авансового платежа

*(Абзац применяется для государственных контрактов, по которым предусматриваются авансовые платежи в соответствии с пунктом 18 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 18.12.2017, N 51, ст. 7807)*

*(\*в соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты Государственным заказчиком выполненной работы должен составлять не более тридцати дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке выполненной работы (этапа работы), а в случае, предусмотренном ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты Государственным заказчиком выполненной работы должен составлять не более пятнадцати дней с даты подписания*

2.5.8. Все расчеты по государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на лицевой счет Головного исполнителя, открытый в территориальном органе Федерального казначейства и предоставленный последним в рамках исполнения настоящего государственного контракта. В случае изменения реквизитов лицевого счета Головной исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты лицевого счета.

*(абзац применяется для государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 части  2 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»* (*Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50; 2018, № 28, ст. 4157). (далее – Федеральный закон о федеральном бюджете 2018 г.)*

Все расчеты по государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Головного исполнителя и предоставленный последним в рамках исполнения настоящего государственного контракта. В случае изменения реквизитов расчетного счета Головной исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета.

*(абзац применяется для государственных контрактов, предусмотренных абзацем 5 пункта 3 части 3 статьи 5 Федерального закона о федеральном бюджете 2018 г.).*

**2.6 . Обеспечение исполнения государственного контракта**

2.6.1. Головной исполнитель до заключения настоящего государственного контракта предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в форме\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет – по выбору Головного исполнителя)* в размере\_\_\_\_\_\_ *(указывается в соответствии с частью 6 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона о контрактной системе)*

2. 6.2.Если в качестве обеспечения государственного контракта Головным исполнителем выбрано внесение денежных средств, то Головной исполнитель переводит денежные средства на счет, указанный ниже.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(данный пункт заполняется, если обеспечением исполнения государственного контракта государственного контракта является внесение денежных средств)*

2.6.3. Обеспечение исполнения государственного контракта должно быть действительно в течение \_\_\_\_\_\_\_ дней *(указывается срок, превышающий срок действия контракта не менее, чем на один месяц)* после даты окончания срока действия государственного контракта.

2.6.4. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту должно покрывать все обязательства по настоящему государственному контракту, включая гарантийные обязательства (если гарантийные обязательства предусмотрены условиями государственного контракта).

2.6.5. Обеспечение исполнения государственного контракта, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Головному исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания срока действия обеспечения исполнения государственного контракта, указанного в пункте 2.6.3 настоящего государственного контракта. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения обязательств банковских реквизитов, указанных в настоящем государственном контракте, Головной исполнитель обязан в трехдневный срок с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые банковские реквизиты. В противном случае все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения контракта Государственным заказчиком на указанный в настоящем государственном контракте счет Головного исполнителя, несет Головной исполнитель.

2.6.6. Обеспечение исполнения государственного контракта в форме денежных средств удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Головным исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту.

2.6.7. При предоставлении обеспечения исполнения государственного контракта в форме банковской гарантии в последней должно содержаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если последним в срок не более 5 (пяти) рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания действия банковской гарантии.

*(данный раздел может не включаться в государственный контракт в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе)*

**2.7. Условия о защите государственной тайны**

2.7.1. При выполнении работ по настоящему государственному контракту передаются (создаются) сведения следующей степени секретности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается степень секретности сведений секретно/совершенно секретно/особой важности)*

2.8. Заключительные положения

2.8.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

-календарный план выполнения работ/график исполнения контракта (*для государственных контрактов, заключаемых на срок более трех лет с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения государственного контракта, для иных государственных контрактов указывается календарный план)* (приложение № 2 к настоящему государственному контракту);

- расчет и обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (приложение № 7) к настоящему государственному контракту *(данное приложение включается при заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом исключений, предусмотренных частью 4 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе)*

*-* отчет о реализации продуктов утилизации по форме 1 (приложение № 8);

- отчет о реализации продуктов утилизации по форме 2 (приложение № 9);

- кассовый план исполнения государственного контракта (график оплаты) (приложение № 10).

- заявление о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу (приложение № 11)

 Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Головной исполнитель |  | Государственный заказчик |
|  |  |  |
| (адрес и банковские реквизиты) |  | (адрес и банковские реквизиты) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон (факс)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата м.п. |  |  | ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата м.п. |

Приложение № 1

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Головной исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

мп

УТВЕРЖДАЮ

Государственный заказчик

 Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

мп

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УТИЛИЗАЦИИ АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО)

1.Общие положения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Основание для проведения работ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Цели и назначение проведения работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.Исходные данные для проведения работ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Этапы и состав работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Основные требования к проведению работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.1. Технические требования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.2 Требования к документации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.3. Требования к надежности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.4.Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и

окружающей среды

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.5.Требования к транспортабельности и хранению

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Гарантийные обязательства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.Технико экономическое и/или экологическое обоснование работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Перечень документации, предъявляемой по окончании работ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Порядок контроля, рассмотрения и приемки и приёмки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН/ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

(*для государственных контрактов, заключаемых на срок более трех лет, с ценой свыше ста миллионов рублей указывается график исполнения государственного контракта, для иных государственных контрактов указывается календарный план)*

на выполнение работ по утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование этапаи его содержание | Подтверждающий документ | Срок выполнения работ | Цена с учетом НДС,тыс. руб. |
| Дата начала выполнения работ (этапа работ) (дд.мм.гг.) | Дата сдачи работ (этапа работ) (дд.мм.гг.) | Дата приемки работ (этапа работ), окончания выполнения работ (этапа работ)\* (дд.мм.гг.) |  |
| 1. | \_\_\_\_\_ |  | \_\_\_ |  | \_\_ | \_\_ |
| 2. | \_\_\_\_\_ |  | \_\_\_ |  | \_\_\_ | \_\_ |
| 3. | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_ |  | \_\_\_ | \_\_ |
| 4. | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_ |  | \_\_\_ | \_\_ |
| 5. | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_ |  | \_\_\_\_ | \_\_ |
| ИТОГО: | **\_\_** |

*\*дата окончания выполнения работ указывается исходя из срока на приемку, указанного в пункте 2.4. государственного контракта без учета срока на устранение замечаний, установленного в пункте 2.4. государственного контракта*

Головной исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

м.п.

Государственный заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

м.п.

Приложение № 3

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ПРОТОКОЛ

СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УТИЛИЗАЦИИ АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО)

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Государственного заказчика\_\_\_\_(наименование ) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и от лица Головного исполнителя (наименование) – \_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО) в сумме  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек в т.ч. НДС (указывается ставка):  \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек :

в том числе в 201\_\_\_\_ году в сумме *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей *(указывается цифрами и прописью*), в том числе НДС (\_\_) *(указывается ставка НДС цифрами и прописью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (указывается сумма НДС цифрами и прописью) рублей копеек*,

в том числе в 201\_\_\_\_ году в сумме *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей *(указывается цифрами и прописью*), в том числе НДС (\_\_) *(указывается ставка НДС цифрами и прописью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (указывается сумма НДС цифрами и прописью)рублей копеек*,

в том числе в 201\_\_\_\_ году в сумме *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей *(указывается цифрами и прописью*), в том числе НДС (\_\_) *(указывается ставка НДС цифрами и прописью)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (указывается сумма НДС цифрами и прописью)рублей копеек*.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Головным исполнителем и Государственным заказчиком.

Приложение: структура цены с расшифровками статей затрат на \_\_\_\_ листах.

*(структура цены с расшифровками прилагаются Головным исполнителем только пр осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*

Головной исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

м.п.

Государственный заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

м.п.

 Приложение к протоколу

 соглашения о договорной цене

СТРУКТУРА ЦЕНЫрасходов на выполнение работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№ пп** | **Наименование статей калькуляции** | **тыс. руб.** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на материалы - всего  |  |
|  | в том числе:  |  |
|  | сырье и основные материалы  |  |
|  | вспомогательные материалы  |  |
|  | покупные полуфабрикаты  |  |
|  | возвратные отходы (вычитаются)  |  |
|  | комплектующие изделия  |  |
|  | работы и услуги сторонних организаций производственного характера  |  |
|  | транспортно-заготовительные расходы  |  |
|  | топливо на технологические цели  |  |
|  | энергия на технологические цели  |  |
|  | тара (невозвратная) и упаковка  |  |
| 2 | Затраты на оплату труда основных производственных рабочих - всего:  |  |
|  | в том числе:  |  |
|  | основная заработная плата  |  |
|  | дополнительная заработная плата  |  |
| 3 | Отчисления на социальные нужды  |  |
| 4 | Затраты на подготовку и освоение производства - всего:  |  |
|  | в том числе:  |  |
|  | [затраты на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов (пусковые расходы)](file:///D%3A%5CMartynenko%20Rosatom%5C%D0%93%D0%9E%D0%97%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%28%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%29%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%94.xls#'Пусковые расходы'!A1)  |  |
|  | [затраты на подготовку и освоение новых видов продукции и новых технологических процессов](file:///D%3A%5CMartynenko%20Rosatom%5C%D0%93%D0%9E%D0%97%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%28%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%29%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%94.xls#'Подг-ка и освоение произв-ва НП'!A1)  |  |
| 5 | Затраты на специальную технологическую оснастку  |  |
| 6 | [Специальные затраты](file:///D%3A%5CMartynenko%20Rosatom%5C%D0%93%D0%9E%D0%97%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%28%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%29%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%94.xls#'Специальные затраты'!A1)  |  |
| 7 | [Общепроизводственные затраты](file:///D%3A%5CMartynenko%20Rosatom%5C%D0%93%D0%9E%D0%97%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%28%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%29%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%94.xls#'Общепроизводственные затраты'!A1)  |  |
| 8 | [Общехозяйственные затраты](file:///D%3A%5CMartynenko%20Rosatom%5C%D0%93%D0%9E%D0%97%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%28%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%29%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%94.xls#'Общехозяйственные затраты'!A1)  |  |
| 9 | Прочие производственные затраты  |  |
| 10 | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |
| 11 | Производственная себестоимость  |  |
| 12 | Внепроизводственные затраты  |  |
| 12 | Полная себестоимость  |  |
|  |
| Технологическая трудоемкость составляет \_\_\_\_ нормо/час (чел./час). |
| 13 | Прибыль (*до 10 % от расходов собственными силами)* |  |
| 14 | НДС |  |
| 15 | Цена |  |
| **Общая стоимость контракта** |  |

Приложения к структуре цены: обоснования-расшифровки по каждой статье расхода и плановые калькуляции с расшифровками статей затрат

на\_\_\_л.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание: *(структура цены с расшифровками прилагаются Головным исполнителем только при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)*

Приложение № 4

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Головной исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

Государственный заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись.

Расшифровка подписи. Дата

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УТИЛИЗАЦИИ АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Наименование этапа работ | Номер чертежа или др. | Обоснование норм времени | Трудоёмкость, н/ч | Обоснование норм расходов материалов |
|  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМОК

к государственному контракту от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на выполнение работ по утилизации АПЛ (НК с ЯЭУ, судов АТО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №этапа | Наименованиеэтапа | Состав принимаемых работ | Документы, подтверждающие выполнение этапа |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Головной исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

м.п.

Государственный заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

м.п.

Приложение № 6

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 УСЛОВИЯ КОФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Государственный заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись.

Расшифровка подписи. Дата

м.п.

Состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок неразглашения конфиденциальных сведений:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Головной исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

м.п.

Приложение № 7

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (НМЦК)**

*(указывается предмет контракта)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** |  |
| **Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:** |  |
| **Расчет НМЦК** |  |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** |  |

**Работник контрактной службы/контрактный управляющий:**

|  |
| --- |
|  |
| (должность) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |
| (подпись/расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |

Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон

|  |  |
| --- | --- |
| Головной исполнитель |    Государственный заказчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Личная подпись. Расшифровка подписи. Датам.п. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата м.п. |
|  |  |

*Примечание: данное приложение применяется при заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)*

Приложение № 10

к государственному контракту

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кассовый план исполнения государственного контракта (график оплаты)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа и его содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Цена,тыс. руб. | Сумма аванса,тыс. руб. | Срок оплаты аванса | Сумма оплаты выполне-нных работ тыс. руб. | Срок оплаты выполне-нных работ | Результатработы |
| Начало | Окончание |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО на \_\_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО на \_\_\_\_ год |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Государственного заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Исполнителя/Головного исполнителя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Приложение № 11

к государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии оборонной продукции (работ, услуг),
поставляемой по государственному оборонному заказу,
требованиям государственного заказчика государственного**

|  |  |
| --- | --- |
| **оборонного заказа №** |  |

Головной исполнитель (исполнитель) государственного оборонного заказа

(полное наименование головного исполнителя (исполнителя),
включая организационно-правовую форму)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя головного исполнителя (исполнителя) или лица, в установленном порядке уполномоченного руководителем подписывать заявление)

заявляет, что изготовленная (выполненная, оказанная) по государственному контракту (договору) №

с

(полное наименование государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя), в интересах
которого изготавливается (выполняется, оказывается) оборонная продукция (работа, услуга))

(наименование оборонной продукции (работы, услуги) и основного конструкторского документа)

соответствует обязательным требованиям

(полное наименование документов, перечень

которых устанавливается в государственном контракте (договоре))

Заявление принято на основании

(наименование документов, являющихся

основанием для принятия заявления)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявление действительно до “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (инициал имени, фамилия) |

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

**Головной исполнитель: Государственный заказчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

1. М.П. М.П.